Załącznik nr 6

UMOWA NR …………….. -wzór

# W dniu ............................... r.

pomiędzy:

1. REGIONALNYM CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 27, NIP: 7543063497 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

……………………………….

a

2. firmą ...................................... z siedzibą w ......................................... ul. ............................., reprezentowaną przez: ...................................................................,

zwaną dalej Wykonawcą,

w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. na podstawie art. 10 oraz 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

- Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu przy ul. Dubois 36 w Opolu

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, składająca się z:

- Przedmiar robót - Załącznik nr 1a do umowy

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -Załącznik nr 1b do umowy

- Rysunek Załącznik nr 1c do umowy

§ 2.

- Przedstawiciel Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót budowlanych :

...................................................................., tel.: ..............................

- Kierownik budowy, wyznaczony przez Wykonawcę:

………………………………………….…, tel.: ..............................

- Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 8 i nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniałej zmianie.

§ 3.

- Termin wykonania przedmiotu umowy: do 3 tygodnie od dnia podpisania umowy.

- Przez termin, o którym mowa w ust. 1, Strony rozumieją termin, w jakim Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty budowlane będące przedmiotem umowy oraz zgłosić gotowość do końcowego odbioru robót osobie, o której mowa w § 2 ust. 1.

- Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie: do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy

- Strony przewidują odbiór robót budowlanych (końcowy).

- Wykonawca, gotowość do końcowego odbioru robót budowlanych, zgłosi Zamawiającemu pisemnie.

- Termin rozpoczęcia odbioru robót budowlanych wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. Terminy te nie mogą być dłuższe niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę.

- Z czynności odbioru robót budowlanych, o których mowa w ust. 5 – 6, będzie spisany protokół końcowy, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół po stronie Zamawiającego, podpisywany będzie przez osobę, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót budowlanych zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, to Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek, a za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się wpisaną na protokole datę, w której Strony umowy stwierdzają, że te wady lub usterki zostały usunięte,

2) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wykonania robót budowlanych po raz drugi w sposób wolny od wad. Jeżeli Wykonawca nie wykona tych robót w umówionym terminie, to w terminie 7 dni od dnia, następującego po dniu, w którym upłynął umówiony termin, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i w takim przypadku ma zastosowanie § 6 ust. 1.

- Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru robót budowlanych jest dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu zastosowanych materiałów oraz wszystkich wymaganych dokumentów wyszczególnionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

§ 4.

- Strony ustalają, że zgodnie z warunkami przetargu, obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonane roboty będzie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie zgodnej ze złożoną ofertą, tj.: ........................... PLN (słownie: ........................................................................).

- Podane w ust. 1 wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji. Stanowi ono ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie roszczenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy oraz uwzględnia ewentualne ryzyko związane z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, które należy wykonać w celu poprawnego funkcjonowania przedmiotu umowy. Wykonawca nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia nawet w przypadku, gdyby po wykonaniu lub na etapie realizacji przedmiotu umowy okazało się, że faktyczne koszty odbiegają od wysokości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1 umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia również wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia określonego w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (w tym m. in. inne opłaty, koszty przygotowawcze, opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych, utylizacji oraz ewentualne upusty).

- Wykonawca oświadcza, że określając wynagrodzenie ryczałtowe, bardzo starannie zapoznał się z przedmiotem umowy, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia oraz że należycie ocenił wartość przedmiotu umowy.

- Rozliczenie za przedmiot umowy zrealizowane będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru robót budowlanych (końcowy), o czym mowa w § 3 ust. 4), podpisany przez Strony.

- NIP Zamawiającego: 7543063497

- Bank i numer rachunku bankowego Wykonawcy - wg faktury.

- Za dzień zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za opóźnienie w zapłaceniu faktury Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek ustawowych

- Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności przez Wykonawcę na rzecz osoby trzeciej z tytułu wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy, z wyjątkiem przelewu wierzytelności na rzecz banku, w związku z zabezpieczeniem kredytu bankowego udzielonego Wykonawcy na realizację niniejszej umowy, na co Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.

§ 5.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane i zabudowane materiały na okres …………….., licząc od daty podpisania końcowego, bezusterkowego protokołu odbioru robót.

- Na dostarczone urządzenia (przewidziane do montażu zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), zaakceptowane przez osobę, o której mowa w § 2 ust. 1, obowiązują warunki i okresy gwarancji określone przez producenta tych urządzeń w dokumencie gwarancyjnym.

- Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich usunięcia i wyznaczy mu na piśmie termin na ich usunięcie, za pośrednictwem osoby, o której mowa w § 2 ust. 1.

- Przed upływem okresu gwarancji, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2, będzie każdorazowo przeprowadzany odbiór pogwarancyjny. Na potwierdzenie odbioru pogwarancyjnego Strony będą spisywały protokół, który w przypadku stwierdzenia wad lub usterek, będzie zawierał terminy na ich usunięcie.

- Protokół, o którym mowa w ust. 4, po stronie Zamawiającego podpisuje osoba, o której mowa w § 2 ust. 1.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z usuwaniem wad lub usterek, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 zd. 2.

§ 6.

- Wykonawca, za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy, przez co rozumie się także nieprzystąpienie przez Wykonawcę do jej wykonania, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1.

- Wykonawca, za niedotrzymanie terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1.

- Wykonawca za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek, stwierdzonych w okresie gwarancji lub w toku odbioru pogwarancyjnego, o czym mowa w § 5 ust. 3 i 4, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia ustalonego na usunięcie wad lub usterek.

- Wykonawca za niedotrzymanie postanowień umowy, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) i pkt 4), zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy stwierdzony taki przypadek.

- Zamawiający, za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego, zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1. Nie dotyczy to jednak sytuacji określonych w § 9 ust. 1 oraz § 3 ust. 8 pkt 2).

- Kary umowne stają się wymagalne następnego dnia po zajściu zdarzenia wywołującego obowiązek ich zapłaty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych, o których mowa w umowie, z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7.

- W przypadku realizacji umowy przy udziale podwykonawców mają zastosowanie następujące postanowienia:

        - Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

        - Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawców.

- Zlecenie wykonania robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tych robót. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Nie dopuszcza się udziału innych podwykonawców, niż tych, z którymi Wykonawca ma umowy zawarte zgodnie z  pkt 1), a także udziału dalszych podwykonawców.

- Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru robót jest dostarczenie przez Wykonawcę pisemnych potwierdzeń podwykonawców o dokonaniu na ich rzecz zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za tę część robót, której dotyczy protokół.

§ 8.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:

  - Zmiana osoby, o której mowa w § 2 ust. 2, jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wymaga zgody Zamawiającego,

  - Zmiana terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wymaga zgody obu Stron umowy;

  - Zmiana warunków i sposobu odbioru robót jest możliwa wyłącznie za zgodą obu Stron umowy i nie może powodować zmiany terminu realizacji umowy;

  - Zmniejszenie wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach za zgodą obu Stron umowy;

  - Zmiana warunków płatności jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wymaga zgody obu Stron umowy;

  - Zmiana zakresu robót (części zamówienia) powierzonych podwykonawcom, wskazanego w załączniku nr 1 do umowy, wymaga zgody obu Stron umowy;

  - W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy;

  - W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy;

  - Dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, nie powodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy;

  - Jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy, dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy;

  - W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy.

  - Zmiana terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, jest możliwa ze względu na warunki pogodowe (opady i temperaturę) uniemożliwiające prawidłowe prowadzenie prac wynikających z technologii wykonania i wymaga wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie, wskazania nowego terminu, w którym możliwe jest wykonanie przedmiotu umowy oraz wymaga zgody Zamawiającego;

- Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy.

- Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3, wymagają pozytywnej pisemnej opinii osoby, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy.

§ 9.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego odstąpienia, nie stosuje się kar określonych w § 6 ust. 5 niniejszej umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm).

- Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Opolu.

- Umowa została sporządzona w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

- Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- Przedmiar robót - Załącznik nr 1a do umowy

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -Załącznik nr 1b do umowy

- Rysunek --Załącznik nr 1c do umowy

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do umowy

ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA:

# Footnotes

Siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.